Rapport d'Itération – Projet Application de Gestion de Tâches

Projet : Application de Gestion de Tâches
Itération : 6
Groupe : Marchal Enzo, Nacime Laghezali, Cabot Matthieu, Vincent Julien
Date : 08/01/2026
1. Objectif de l'itération
Cette sixième et dernière itération n'avait pas pour but d'ajouter de nouvelles fonctionnalités majeures, mais d’avoir une application 100% fonctionnelle et de produire les documents finaux.
Notre priorité a été la résolution des bugs résiduels identifiés lors de l'itération 5 (notamment sur le GANTT et le Drag & Drop complexe) afin d'avoir une démonstration impeccable pour la soutenance. Une grande partie du temps a également été consacrée à la rédaction du Rapport Final et à la réalisation de diagramme (Diagrammes de classes complets, Séquences, Graphe de scène) pour documenter nos choix d'architecture.
2. Tâches réalisées et Correctifs
Le travail s'est divisé entre le "nettoyage" du code et la production documentaire :
Optimisation des réorganisations
Amélioration : La manipulation des tâches hiérarchiques a été fluidifiée. Il n'est plus nécessaire de "sortir" une tâche de son parent pour la déplacer vers une autre sous-tâche. Le déplacement direct (re-parenting) est supporté et la réorganisation des tâches mères se fait dynamiquement.
Logique de déplacement (Prévention des cycles)
- Problème : Il était possible de glisser une "Tâche Mère" à l'intérieur de sa propre "Tâche Fille", ce qui créait une boucle logique et faisait disparaître les tâches de l'arborescence.
- Correction : Implémentation d'une règle de blocage : le système détecte si la cible du déplacement est un enfant de la tâche déplacée et interdit l'action (le Drag & Drop est annulé).

Gestion des Sous-sous-tâches (Profondeur)
- Problème : Les tâches de niveau 3 (sous-sous-tâches) disparaissaient parfois de l'affichage ou de la base après manipulation.
- Correction : Le mécanisme de récupération récursive (Pattern Composite) a été revu pour assurer que toute la descendance d'une tâche soit correctement chargée et affichée, peu importe la profondeur.
Stabilisation de la Vue Liste (Drag & Drop et Dates)
- Problème : Lors d'un Drag & Drop en Vue Liste, la date de début de la tâche était modifiée involontairement. De plus, l'ajout et la suppression de tâches étaient instables dans cette vue.
- Correction : Nous avons corrigé le contrôleur de la Vue Liste. Le déplacement ne corrompt plus les métadonnées (dates) et les opérations d'ajout/suppression sont désormais fonctionnelles et synchronisées avec le modèle.

Production du Dossier de Conception (Diagrammes)
- Objectif : Fournir une documentation complète de l'application finale.
- Action : Réalisation du Diagramme de Classes final (incluant toutes les vues et patterns), des Diagrammes de Séquence et du Graphe de Scène JavaFX.
Préparation de la Soutenance
- Objectif : Structurer la présentation orale et la démonstration.
- Action : Création du diaporama.
Rédaction du Rapport Final
- Objectif : Synthétiser les 6 itérations et les choix techniques.
- Action : Compilation des rapports précédents, explication des choix de conception et bilan du projet.

3. Diagramme de classes et choix de conception
Pour ce rendu final, nous avons mis l'accent sur la clarté des diagrammes pour prouver la robustesse de notre architecture.

4. Bilan du Projet
Au terme de ces 6 itérations, le bilan est très positif. Nous avons réussi à :
1. Respecter le cahier des charges : L'application permet de gérer des projets, des tâches, des sous-tâches, avec persistance des données.
2. Aller plus loin : Ajout de la Vue GANTT et du système d'Archives
3. Maîtriser l'architecture : L'utilisation stricte des patrons de conception (MVC, DAO, Observer, Composite, Decorator) a rendu le code maintenable et a facilité le travail en groupe sans trop de conflits de fusion.
L'application est aujourd'hui fonctionnelle, et prête à être présentée.

5. Difficultés rencontrées sur la fin
La chasse aux bugs : En corrigeant le Drag & Drop pour l'itération 5, nous avions cassé involontairement la sélection multiple dans la Vue Liste. Il a fallu refaire des tests de régression complets sur toutes les vues.